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محرمانه — این سند حاوی اطلاعات حساس امنیتی است و انتشار آن خارج از طرفین مجاز، ممنوع می‌باشد.


نمونه — این گزارش روی محیط آزمایشی عمداً‌آسیب‌پذیر (OWASP crAPI) تهیه شده است؛ نام کارفرما و داده‌ها فرضی‌اند و گام‌های کامل بهره‌برداری پوشانده شده‌اند.
۱. هدف و محدودهٔ بازآزمایی
این گزارش وضعیت اصلاح یافته‌های گزارش فنی اولیه را پس از اقدامات کارفرما راستی‌آزمایی می‌کند. تنها یافته‌های گزارش اصلی بازبینی شده‌اند و این سند ارزیابی جدیدی نیست.
۲. خلاصهٔ نتایج بازآزمایی
	برطرف شد
	نسبی
	باز
	پذیرفته‌شده

	۳
	۱
	۰
	۱


۳. وضعیت تفصیلی هر یافته
	شناسه
	عنوان یافته
	شدت اولیه
	وضعیت فعلی
	شواهد تأیید

	F-001
	دسترسی غیرمجاز در سطح شیء (BOLA)
	بحرانی
	برطرف شد
	کنترل مالکیت منبع اعمال و راستی‌آزمایی شد

	F-002
	احراز هویت ناقص و نبود محدودسازی نرخ
	بالا
	برطرف شد
	محدودسازی نرخ و قفل حساب فعال شد

	F-003
	تخصیص انبوه در به‌روزرسانی پروفایل خودرو
	بالا
	برطرف شد
	فهرست فیلدهای مجاز پیاده‌سازی شد

	F-004
	افشای بیش‌ازحد داده در سرویس انجمن
	متوسط
	نسبی
	بخشی از فیلدها حذف شد؛ شناسهٔ داخلی همچنان قابل‌مشاهده

	F-005
	افشای نسخهٔ فناوری و سرآیندهای ناقص
	اطلاعاتی
	پذیرفته‌شده
	ریسک پذیرفته‌شده توسط کارفرما (اولویت پایین)


۴. ریسک پسماند (Residual Risk)
یافتهٔ متوسط F-004 به‌صورت نسبی اصلاح شده است؛ اگرچه بخشی از داده‌های حساس حذف شده، شناسهٔ داخلی کاربر همچنان در پاسخ قابل‌مشاهده است. از آنجا که یافتهٔ بحرانی مرتبط (F-001) به‌طور کامل برطرف شده، ریسک باقی‌مانده در سطح قابل‌قبول قرار دارد. یافتهٔ اطلاعاتی F-005 با تأیید کتبی کارفرما پذیرفته شده است.
۵. جمع‌بندی و تأیید نهایی
هر سه یافتهٔ بحرانی و بالا به‌طور کامل اصلاح و راستی‌آزمایی شدند. با توجه به رفع کامل ریسک‌های اصلی و قابل‌قبول‌بودن ریسک پسماند، پروژه از منظر امنیتی در وضعیت قابل‌قبول ارزیابی می‌شود. توصیه می‌شود اصلاح کامل F-004 در نخستین به‌روزرسانی بعدی انجام شود.
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